半马21.1KM六周训练计划v1.1

- 第1周（11月9日 至 11月15日，预计跑量33KM+）

  - 周一：60分钟平缓长跑，约7KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周三：70分钟平缓长跑，约8-10KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周五：60分钟平缓长跑，约7-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周六：105分钟慢速持续跑，约11-14KM（氮泵加强心率负荷90%即平均172）

- 第2周（11月16日 至 11月22日，预计跑量36KM+）

  - 周一：60分钟平缓长跑，约7-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周三：80分钟平缓长跑，约9-11KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周五：60分钟平缓长跑，约7-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周六：120分钟慢速持续跑，约13-16KM（氮泵加强心率负荷90%即平均172）

- 第3周（11月23日 至 11月29日，预计跑量37KM+）

  - 周一：60分钟平缓长跑，约7-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周三：80分钟平缓长跑，约9-11KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周五：50分钟平缓长跑，约6-7KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周六：135分钟慢速持续跑，约15-18KM（氮泵加强心率负荷90%即平均172）

- 第4周（11月30日 至 12月6日，预计跑量39KM+）

  - 周一：60分钟平缓长跑，约7-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周三：80分钟平缓长跑，约9-11KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周五：50分钟平缓长跑，约6-7KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周六：150分钟慢速持续跑，约17-20KM（氮泵加强心率负荷90%即平均172）

- 第5周（12月7日 至 12月13日，预计跑量35KM+）

  - 周一：60分钟平缓长跑，约7-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周三：80分钟平缓长跑，约9-11KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周五：60分钟平缓长跑，约6-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周六：120分钟慢速持续跑，约13-16KM（氮泵加强心率负荷90%即平均172）

- 第6周（12月14日 至 12月20日，预计跑量35KM+）

  - 周一：60分钟平缓长跑，约7-8KM（心率负荷75%即平均145）

  - 周三：30分钟慢跑，约4KM（心率负荷70%即平均133）

  - 周五：20分钟慢跑，约3KM（心率负荷70%即平均133）

  - 周六：150-180分钟慢速持续跑，半马21.1KM（氮泵加强心率负荷90%即平均172）

本周总结（11月2日 至 11月8日）

本周完成了电脑的更换、腾讯云服务器的购买，系统用户模块登录注册邮箱验证功能的实现，以及搞定了开发环境和生产环境的搭建，可以将最新代码同步GitHub和服务器。

没有完成的任务：内容模块的开发。

没有完成的原因：产品需求变更。重新审视了业务，决定以教程为主，文档资料为辅。

新增的任务：评估新的产品需求基本业务流程，商业模式，和内容数据结构的设计。

下周计划（11月9日 至 11月15日）

周三前，完成内容模块中，文档资料分享的基础开发

周五前，完成内容模块中，课程分享的基础开发

周日前，完成内容模块中，分类和动态定价的基础开发

下下周计划（11月16日 至 11月22日）

周三前，完成订单模块中，微信/支付宝对接的开发

周五前，完成订单模块中，订单管理与财务记账的基础开发

周日前，完成用户模块中，个人信息与社会化注册登录开发

下下周计划（11月23日 至 11月29日）

周三前，完成订单模块中，营销道具、拼团与会员服务的基础开发

周五前，完成营销模块中，分销代理的基础功能开发

周日前，完成其他剩余功能，并优化用户体验。

后续：前端体验优化、小程序端开发（11月30日以后）